|  |  | 邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 192121.95元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾玖万贰仟壹佰贰拾壹元玖角伍分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 192121.95 |  |  |  |  | 12121.52 |
|  | 邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠 项目（光伏路灯） |  | 192121.95 |  |  |  |  | 12121.52 |
| 合计 |  |  | 192121.95 |  |  |  |  | 12121.52 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 157063.98 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 157063.98 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 7073.17 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5833.04 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1240.13 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12121.52 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 15863.28 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 192121.95 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质:砼路面 2.厚度：20cm 含垃圾外运 |  | m2 | 25.6 |  | 12.23 | 313.09 |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8m |  | m3 | 66.56 |  | 3.97 | 264.24 |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 38.48 |  | 20.92 | 805 |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 28.08 |  | 386.82 | 10861.91 |  |
| 5 | 04B002 | 余方外运 余方外运5km |  | m3 | 28.08 |  | 18 | 505.44 |  |
| 6 | 040802001001 | 电杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 4.含地笼地脚 |  | 根 | 130 |  | 577.41 | 75063.3 |  |
| 7 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 130 |  | 234.25 | 30452.5 |  |
| 8 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：45W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w,色 温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级IP68， 内置式智能控制，灯具光源电气质保期不少 于5年 |  | 套 | 130 |  | 148.45 | 19298.5 |  |
| 9 | 04B001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 套 | 130 |  | 150 | 19500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 157063.98 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 157063.98 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质:砼路面 2.厚度：20cm 含垃圾外运 |  | m2 | － | 0.39 |  |  | 9.05 | 9.73 | 2.79 | 12.23 |
|  | 1-3-91 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  |  | 5.45 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 0.2 |  |  |  | 3.60 |  |  |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8m |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.63 | 3.24 | 0.93 | 3.97 |
|  | 1-1-109 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.63 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 5.08 | 20.92 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | － | 67.92 | 296.76 |  |  | 77.15 | 22.14 | 386.82 |
|  | 3-3-5 | [预拌混凝土 C25]混凝土基础 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 67.92 | 296.76 |  |  |  |  |  |
| 5 | 04B002 | 余方外运 余方外运5km |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余方外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040802001001 | 电杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀 锌 4.含地笼地脚 |  | 根 | － | 56.35 | 448.41 |  | 41.62 | 108.10 | 31.03 | 577.41 |
|  | 10-2-88 | 预制安装地脚螺栓 |  | t | 0.005 | 7.42 | 2.39 |  | 2.01 |  |  |  |
|  | zc8_0003 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 4.741 |  | 16.78 |  |  |  |  |  |
|  | 10-2-37 | 立金属杆 单杆式 杆长≤10m |  | 根 | 1 | 47.17 | 30.11 |  | 39.56 |  |  |  |
|  | zc8_0001 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 1 |  | 395.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-4 | 光圆钢筋 直径≤10mm |  | t | 0.001 | 1.76 | 4.13 |  | 0.05 |  |  |  |
| 7 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀 锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | － | 60.15 | 121.67 |  | 25.17 | 94.98 | 27.26 | 234.25 |
|  | 10-5-2 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 ≤3m |  | 10套 | 0.1 | 60.15 | 31.67 |  | 25.17 |  |  |  |
|  | zc8_0004 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 1 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 8 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：45W、5050芯片，透 镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于 120lm/w,色温3000K，显色指数不小 于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级 IP68，内置式智能控制，灯具光源电 气质保期不少于5年 |  | 套 | － | 7.57 | 111.10 |  | 21.00 | 30.59 | 8.78 | 148.45 |
|  | 10-5-95 | 照明灯具 密封式 |  | 10套 | 0.1 | 7.57 |  |  | 21.00 |  |  |  |
|  | zc8_0002 | LED光源模组 |  | 套 | 1.01 |  | 111.10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 04B001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨 天） |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | zc8_0005 | 太阳能电池板及锂电池 |  | 组 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5833.04 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1240.13 |
| 合计 |  |  |  | 7073.17 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 33689.68 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 201.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 80.35 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 16.55 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 6.51 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 285.3 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 113.7 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 23.42 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 9.21 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 281.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 112.19 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 23.11 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 9.09 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 258.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 103.09 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 21.24 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 8.35 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 38.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 15.16 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 3.12 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 1.23 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 174.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 69.74 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 14.37 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 5.65 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1240.13 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 494.23 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 101.81 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 35.62 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5833.04 | 5833.04 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5833.04 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1320.00 | 265.51 |  | 2928.15 | 4597.12 | 1319.38 | 5833.04 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 265.51 |  | 2928.15 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 180.6414 |  |  | 117.00 | 117.00 | 21135.04 | 103.00 |  |  | 18606.06 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.1625 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 605.42 | 3230.09 |  | 3650.00 | 524.89 |  |  |  |
| 5 | 01030011 | 钢丝 φ2.0 | kg | 1.4560 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 7.73 | 4.35 |  | 4.92 | 6.33 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 1.9708 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 12.34 | 5.23 |  | 5.91 | 10.31 |  |  |  |
| 8 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 62.5300 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 290.76 | 4.65 |  | 5.26 | 290.76 |  |  |  |
| 9 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 3.5914 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 28.59 | 8.15 |  | 9.21 | 29.27 |  |  |  |
| 10 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 5.21 |  | 5.89 | 41.58 |  |  |  |
| 11 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 1060.8000 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 1739.71 | 1.64 |  | 1.85 | 1739.71 |  |  |  |
| 12 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 109.7200 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 468.50 | 4.27 |  | 4.83 | 468.50 |  |  |  |
| 13 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 32.4610 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 275.92 | 9.44 |  | 10.67 | 306.43 |  |  |  |
| 14 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0003 |  | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 0.56 | 13.81 |  | 15.60 |  |  |  |  |
| 15 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 262.6000 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 1231.59 | 5.71 |  | 6.45 | 1499.45 |  |  |  |
| 16 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 17 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 65.0000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 810.55 | 12.47 |  | 14.09 | 810.55 |  |  |  |
| 18 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 32.5000 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 546.33 | 16.81 |  | 19.00 | 546.33 |  |  |  |
| 19 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 131.3000 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 2291.19 | 19.42 |  | 21.95 | 2549.85 |  |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 | m3 | 4.6585 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 29.63 | 6.60 |  | 6.80 | 30.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 34110009 | 电 | kW·h | 12.5153 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 10.01 | 1.00 |  | 1.13 | 12.52 |  |  |  |
| 22 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 28.3608 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 11840.07 | 291.26 |  | 300.00 | 8260.37 |  |  |  |
| 23 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 114.94 | 129.84 | 114.94 | 123.27 |  | 139.26 | 123.27 |  |  |  |
| 24 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 25 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 26 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 27 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0206 |  |  | 834.41 | 890.68 | 17.19 | 791.91 |  | 890.68 | 16.31 |  |  |  |
| 28 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.2130 |  |  | 781.73 | 841.37 | 166.51 | 743.10 |  | 841.37 | 158.28 |  |  |  |
| 29 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.6057 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 658.08 | 1047.84 |  | 1183.07 | 634.68 |  |  |  |
| 30 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 2.7513 |  |  | 28.30 | 30.70 | 77.86 | 28.30 |  | 30.70 | 77.86 |  |  |  |
| 31 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.1057 |  |  | 290.63 | 305.26 | 30.72 | 272.16 |  | 305.26 | 28.77 |  |  |  |
| 32 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 7.5400 |  |  | 724.50 | 770.89 | 5462.73 | 682.00 |  | 770.89 | 5142.28 |  |  |  |
| 33 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 |  | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 34 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 6.8120 |  |  | 508.62 | 537.87 | 3464.72 | 480.28 |  | 537.87 | 3271.67 |  |  |  |
| 35 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 4.5370 |  |  | 630.12 | 677.97 | 2858.85 | 601.78 |  | 677.97 | 2730.28 |  |  |  |
| 36 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.0754 |  |  | 38.21 | 41.36 | 2.88 | 38.21 |  | 41.36 | 2.88 |  |  |  |
| 37 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0325 |  |  | 45.10 | 49.26 | 1.47 | 45.10 |  | 49.26 | 1.47 |  |  |  |
| 38 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0949 |  |  | 27.15 | 29.24 | 2.58 | 27.15 |  | 29.24 | 2.58 |  |  |  |
| 39 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.7053 |  |  | 94.74 | 104.84 | 256.30 | 94.74 |  | 104.84 | 256.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.2704 |  |  | 17.83 | 19.09 | 4.82 | 17.83 |  | 19.09 | 4.82 |  |  |  |
| 41 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 902.73 |  | 644.92 | 902.73 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58739.42 | － |  | － | 52133.28 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 130.00 | 13 |  | 395.00 | 446.35 | 51350.00 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 131.30 | 13 |  | 110.00 | 124.30 | 14443.00 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 616.31 | 13 |  | 3.54 | 4.00 | 2181.75 |
| 4 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 130.00 | 13 |  | 90.00 | 101.70 | 11700.00 |
| 5 | 太阳能电池板及锂电池 |  | 组 | 130.00 | 13 |  | 150.00 | 169.50 | 19500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99174.75 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 164137.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 164137.15 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12121.52 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8485.89 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2872.4 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 1887.58 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 1099.72 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 2626.19 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2494.88 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 968.41 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 172.34 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 15863.28 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 27984.8 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇乔家庄村2025年帮扶捐赠项目（光伏路灯） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质:砼路面 2.厚度：20cm 含垃圾外运 |  | m2 | 25.6 |  |  |  |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8m |  | m3 | 66.56 |  |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 38.48 |  |  |  |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 28.08 |  |  |  |  |
| 5 | 04B002 | 余方外运 余方外运5km |  | m3 | 28.08 |  |  |  |  |
| 6 | 040802001001 | 电杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 4.含地笼地脚 |  | 根 | 130 |  |  |  |  |
| 7 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 130 |  |  |  |  |
| 8 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：45W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w,色 温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级IP68， 内置式智能控制，灯具光源电气质保期不少 于5年 |  | 套 | 130 |  |  |  |  |
| 9 | 04B001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 套 | 130 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |